附件1：

**江苏省建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程类别 | 工程规模M—总建筑面积（m2）N—工程造价（万元） | 配备人员数量（人） |
| 项目负责人 | 项目技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 |
| 房屋建筑、装修工程 | M＜10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10000≤M＜50000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| M≥50000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 备注：建筑面积在50000 m2以上时，每增加50000㎡，施工员、安全员、质量员各增加不少于1人。 |
| 土木、线路管道、设备安装、市政基础设施工程 | N＜5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5000≤N＜10000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| N≥10000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 备注：工程造价在10000万元以上时，每增加5000万元，施工员、安全员、质量员各增加不少于1人。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本标准为江苏省建设工程施工项目经理部主要管理人员最低配备标准，对于大型复杂工程，工期较紧、多班组施工作业的工程，在此标准上可按实际情况增加配备人员。

2.表中施工总承包类工程所列人员配备数量仅指承担总承包业务的建筑施工企业的施工项目部人员，不包括承担专业分包工程的建筑施工企业的施工项目经理部人员。

3.施工员、质量员根据工程特点，还应按专业合理配备。